**物流管理系统项目计划**

编写：张奔 日期：2019-04-20

审核： 日期：

批准： 日期：

受控状态： 是

发布版次：V1.0 日期：

编号：

**变更记录**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **日期** | **版本** | **变更说明** | **作者** |
| 2019-04-20 | V1.0 | 新建 | 张奔 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**签字确认**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **职务** | **姓名** | **签字** | **日期** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

目录

**[1. 引言](#_Toc8661_WPSOffice_Level1)** **[3](#_Toc8661_WPSOffice_Level1)**

[1.1编写目的](#_Toc18779_WPSOffice_Level2) [3](#_Toc18779_WPSOffice_Level2)

[1.2项目简介](#_Toc30264_WPSOffice_Level2) [4](#_Toc30264_WPSOffice_Level2)

[1.3参考资料](#_Toc13191_WPSOffice_Level2) [4](#_Toc13191_WPSOffice_Level2)

**[2. 项目概述](#_Toc18779_WPSOffice_Level1)** **[4](#_Toc18779_WPSOffice_Level1)**

[2.1工作内容](#_Toc25110_WPSOffice_Level2) [4](#_Toc25110_WPSOffice_Level2)

[2.2项目组织](#_Toc19558_WPSOffice_Level2) [5](#_Toc19558_WPSOffice_Level2)

[2.3项目角色及职责](#_Toc28463_WPSOffice_Level2) [5](#_Toc28463_WPSOffice_Level2)

[2.4项目开发过程](#_Toc22170_WPSOffice_Level2) [6](#_Toc22170_WPSOffice_Level2)

[2.5进度估算](#_Toc4662_WPSOffice_Level2) [7](#_Toc4662_WPSOffice_Level2)

[2.6评审计划](#_Toc9788_WPSOffice_Level2) [7](#_Toc9788_WPSOffice_Level2)

**[3. 项目开发计划](#_Toc30264_WPSOffice_Level1)** **[9](#_Toc30264_WPSOffice_Level1)**

[3.1项目分解](#_Toc73_WPSOffice_Level2) [9](#_Toc73_WPSOffice_Level2)

[3.2详细计划](#_Toc12213_WPSOffice_Level2) [10](#_Toc12213_WPSOffice_Level2)

[3.3 E-R图](#_Toc10474_WPSOffice_Level2) [11](#_Toc10474_WPSOffice_Level2)

[3.4工作量计划](#_Toc9807_WPSOffice_Level2) [11](#_Toc9807_WPSOffice_Level2)

[3.5开发环境](#_Toc13506_WPSOffice_Level2) [12](#_Toc13506_WPSOffice_Level2)

[3.6测试环境](#_Toc28787_WPSOffice_Level2) [12](#_Toc28787_WPSOffice_Level2)

1. 引言

### **1.1编写目的**

本计划编写目的是更清晰地理解“物流管理系统”的业务要求，明确项目需要做的工作，并为保证项目在范围和进度方面的要求提供可执行的依据，包含了范围、进度、人员安排在内的明确的计划和安排，以切实能保证项目能在控制中完成。本计划为开发小组的进度提供约束，为项目的管理者及用户提供一个书面的项目规划安排。

### 1.2项目简介

项目名称：物流管理系统

### 1.3参考资料

A 《GLOBAL物流管理系统项目计划》

B 《重庆有线交互电视门户系统》

1. 项目概述

### 2.1工作内容

为完成本项目，需要按照**需求分析、设计、实施、测试**等不同的阶段来进行，其中，本计划不考虑维护阶段所做的工作。

**需求阶段(requirement)：**根据客户要求，明确学生信息管理系统所要实现的功能，并对不同的功能进行详细划分，然后得到用户方的确认。

**设计阶段(Design)：**将需求分析转化为计算机的模型，并且对实现的功能进行分配，详细设计还将提供各模块、任务、功能点的详细规划。

**实施阶段（Implement）：**按照详细设计所描述的内容，编写代码实现软件各部分的功能。

**测试阶段（Test）：**部分包括对实现过程中的错误的修改、功能的改进的一些活动，同时包括了各子系统、模块、功能点的组合和连调。

以上的过程中，包含了不同阶段的文档输出工作，并且上一阶段的输出，通常作为下一阶段的输入而存在。

详细的工作包和任务的分配，请参考第二部分执行计划的工作内容。

### 2.2项目组织

项目组长

需求分析人员

概要设计人员

详细设计人员

编码人员

测试人员


### 2.3项目角色及职责

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **角色** | **姓　名** | **性别** | **学校班级** | **技 能** | **在本项目中承担的工作** |
| 配置管理员 | 娄梦月 | 女 | 中原工学院 | Java | 订单系统 |
| 需求分析师 | 缑曼曼 | 女 | 中原工学院 | Java | 员工系统 |
| 质量量度工程师 | 张晓芳 | 女 | 中原工学院 | Java | 反馈系统 |
| 框架设计师 | 宋明硕 | 女 | 中原工学院 | Java | 车辆系统 |
| 测试员 | 谢国欣 | 男 | 中原工学院 | Java | 线路系统 |
| 项目经理 | 张奔 | 男 | 中原工学院 | Java | 地点系统 |
| 程序员 | 杨亚斌 | 男 | 中原工学院 | Java | 用户系统 |
| 系统架构师 | 肖森 | 男 | 中原工学院 | Java | 物品系统 |

* 通过职责分配矩阵反应工作与人员之间的联系

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **人员**  **活动** | 张奔 | 谢国欣 | 宋明硕 | 娄梦月 | 张晓芳 | 缑曼曼 | 杨亚斌 | 肖森 |
| 需求定义 | 负责 | 有责 | 通报 |  | 通报 |  |  | 有责 |
| 设计 | 征询 | 有责 | 通报 | 有责 | 有责 | 有责 | 有责 | 负责 |
| 开发 | 通报 | 有责 | 负责 | 负责 | 负责 | 负责 | 负责 | 负责 |
| 测试 | 通报 | 有责 | 负责 | 有责 | 有责 | 有责 | 有责 | 有责 |

### 2.4项目开发过程



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **软件生命周期** | **是否首先定义好所有的需求** | **是否有多个开发周期** | **是否有中间软件** |
| 瀑布型 | 是 | 没有 | 没有 |

### 

### 2.5进度估算


|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **阶段** | **开始日期** | **结束日期** | **工作日** |
| 需求调研阶段 |  |  |  |
| 需求确认阶段 |  |  |  |
| 概要设计阶段 |  |  |  |
| 构建阶段 |  |  |  |
| 系统测试阶段 |  |  |  |
| 交付验收阶段 |  |  |  |
| 总结 |  |  |  |
| **总计** |  |  |  |

## 2.6评审计划

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **阶段** | **评审对象** | **评审时机** | **评审方式** | **评审负责人** |
| 立项 | 立项建议书 | 编写完成并经过检查 | 会议 | 张奔 |
| 项目计划 | 项目开发计划、项目进度计划 | 编写完成并经过检查 | 会议 | 杨亚斌 |
| 测试计划、配置管理计划、QA计划 | 编写完成并经过检查 | 会议 | 杨亚斌 |
| 需求开发 | 用户需求说明书 | 编写完成并经过检查 | 会议 | 缑曼曼 |
| 需求规格说明书 | 编写完成并经过检查 | 会议 | 缑曼曼 |
| 系统设计 | 概要设计说明书  详细设计说明书  界面设计说明书 | 编写完成并经过检查 | 会议 | 宋明硕 |
| 系统测试 | 测试用例  测试计划 | 编写完成并经过检查 | 会议 | 谢国欣 |
| 项目总结 | 项目总结报告、项目测试报告、项目QA报告 | 编写完成并经过检查 | 会议 | 张奔 |
| 需求里程碑评审 | 配置管理报告；  度量报告；  质量保证；  项目的阶段性报告； | 里程碑时间点 | 会议 | 肖森 |
| 原型演示里程碑 | 配置管理报告；  度量报告；  质量保证；  项目的阶段性报告； | 里程碑时间点 | 会议 | 肖森 |
| 设计里程碑 | 配置管理报告；  度量报告；  质量保证；  项目的阶段性报告； | 里程碑时间点 | 会议 | 肖森 |

## 项目开发计划

## 3.1项目分解



### 3.2详细计划

按单号查询物品信息

员工管理

订单管理

地点管理

物品管理

反馈分类（好、中、差）评

增加反馈评价

生成费用

物品分类

添加/删除员工信息

新增/删除地点

配送点线路分配

线路查找

新增/删除线路

车辆状态（发车.待机）

添加/删除车辆信息

更改订单状况

查询订单信息(单号)

接受/删除订单

员工信息改/查

新增/删除物品

修改物品信息

修改/查看地点信息

用户

反馈管理


车辆管理

线路管理

物流管理

价格查询

### 3.3 E-R图



### 3.4工作量计划

|  |  |
| --- | --- |
| **阶段** | **阶段工作量占总工作量百分比** |
| 需求调研阶段 | 10% |
| 需求确认阶段 | 10% |
| 概要设计阶段 | 25% |
| 构建阶段 | 30% |
| 系统测试阶段 | 10% |
| 交付验收阶段 | 5% |
| 项目管理 | 5% |
| 总结 | 5% |
| **总计** |  |

### 3.5开发环境

**硬件环境**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **设备名称** | **用途** | **配置信息** | **备注** |
| 笔记本电脑 | 开发 | Windows 10 |  |

**软件环境**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **软件名称** | **软件类别** | **版本号** | **备注** |
| JDK | 开发环境 | 1.8 |  |
| Eclipse,IDEA | 集成开发环境 |  |  |
| Tomcat | 服务器 | 8.5 |  |
| mysql | 数据库 |  |  |

### 3.6测试环境

**硬件环境**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **设备名称** | **用途** | **配置信息** | **备注** |
| 笔记本电脑 | 开发 | Windows 10 |  |